泉体〔2019〕72号

泉州市体育局关于印发

2019年完善中心市区公共体育服务工程

建设任务分配名单及场地基础建设方案的通知

鲤城区、丰泽区、洛江区、泉港区文体旅游局：

根据《中共泉州市委 泉州市人民政府关于兴办2019年为民办实事项目的决定》（泉委〔2018〕109号）和《中共泉州市委办公室 泉州市人民政府办公室关于下达2019年市委市政府为民办实事项目责任分解的通知》（泉委办〔2019〕1号）要求，经研究及公示，确定2019年完善中心市区公共体育服务工程建设任务分配名单（附件1）。场地建设补助资金近期将由市财政局与体育局联合下达。

请各地严格按照《多功能运动场场地基础建设施工方案》（附件2）要求，根据时间节点，抓紧组织实施，在中标公司施工技术人员的指导下，尽快完成场地基础建设。项目完成后，市体育局将组织进行验收，确保年底前完成市委、市政府为民办实事建设任务。

附件：1. 泉州市2019年完善中心市区公共体育服务工程建设任务分配名单；

2.多功能运动场场地基础建设施工方案

泉州市体育局

2019年6月24日

公开类型：主动公开

泉州市体育局办公室                        2019年6月24日印发

附件1

| 泉州市2019年完善中心市区公共体育服务工程 建设任务分配名单（全民健身路径） |
| --- |
| 序号 | 地区 | 序号 | 所在街道 | 城市社区 | 项目负责人 | 联系电话 |
| 1 | 丰泽区 | 1 | 东海街道 | 宝山社区洋店小组 | 吴志建 | 15980307818 |
| 2 |  | 2 | 东海街道 | 后亭社区（后渚村） | 林云江 | 15860305896 |
| 3 |  | 3 | 东海街道 | 宝珊花园社区 | 张伟华 | 15880898968 |
| 4 |  | 4 | 东海街道 | 滨城社区 （御文阁二期） | 曾灵灵 | 13559520355 |
| 5 |  | 5 | 城东街道 | 凤屿社区 （金凤屿小区） | 王曲峰 | 22334561 |
| 6 |  | 6 | 城东街道 | 前头社区 （美仙山二期） | 邱亚兰 | 13799859566 |
| 7 |  | 7 | 城东街道 | 通海社区（福炼小区） | 罗剑红 | 18959900278 |
| 8 |  | 8 | 丰泽街道 | 东淮社区（东霞新村） | 黄珍华 | 13506096625 |
| 9 |  | 9 | 丰泽街道 | 霞淮社区（福华苑） | 梁丽霞 | 13850771989 |
| 10 |  | 10 | 东湖街道 | 铭湖社区（盛荣小区） | 王颖芬 | 13599774689 |
| 11 |  | 11 | 华大街道 | 华大社区（华城二期） | 张龙军 | 15980902572 |
| 12 |  | 12 | 华大街道 | 南埔社区 | 魏景红 | 13295959527 |
| 13 |  | 13 | 北峰街道 | 见龙亭社区 | 柯冬柳 | 15960738421 |
| 14 |  | 14 | 北峰街道 | 肖厝社区 | 傅姗 | 13959999385 |
| 15 |  | 15 | 清源街道 | 城口社区 （西湖邮电小区） | 易庆阳 | 15377990175 |
| 16 | 泉港区 | 1 | 石化园区 | 石化园区 | 陈惠锋 | 13358570226 |
| 17 |  | 2 | 涂岭镇 | 前欧村（三下乡） | 黄景贞 | 15059736459 |
| 18 |  | 3 | 涂岭镇 | 清美村 | 潘鹏祥 | 13505097447 |
| 19 |  | 4 | 山腰街道 | 埭港村（后楼） | 庄送平 | 13665989995 |
| 20 |  | 5 | 山腰街道 | 龙山社区 | 郭建峰 | 13859788656 |
| 21 |  | 6 | 后龙镇 | 柳亭村 | 郭茂林 | 13805908436 |
| 22 |  | 7 | 峰尾镇 | 联岩村 | 郑锦辉 | 15375720188 |
| 23 |  | 8 | 前黄镇 | 后张村 | 张国治 | 13960246866 |
| 24 |  | 9 | 南埔镇 | 天竺村 | 陈文金 | 13959719289 |
| 25 |  | 10 | 界山镇 | 玉湖村 | 陈永忠 | 13805908929 |
| 26 |  | 11 | 后龙镇 | 许厝村 | 郭文娥 | 18359519668 |
| 27 |  | 12 | 峰尾镇 | 诚平村 | 陈碧玲 | 18016628128 |
| 28 |  | 13 | 南埔镇 | 南埔村 | 林平阳 | 13799499767 |
| 29 |  | 14 | 前黄镇 | 凤安村 | 林小波 | 13799594123 |
| 30 |  | 15 | 界山镇 | 鹅头村 | 潘伟英 | 18750617939 |
| 31 |  | 16 | 山腰街道 | 埭港村（养老院） | 洪明惠 | 13599526856 |
| 32 | 鲤城区 | 1 | 江南街道 | 东浦社区 | 骆衔明 | 18105055786 |
| 33 |  | 2 | 江南街道 | 明光社区 | 陈艳艳 | 15159507265 |
| 34 |  | 3 | 鲤中街道 | 促进社区 | 洪成实 | 13774896008 |
| 35 |  | 4 | 鲤中街道 | 促进社区2 | 洪成实 | 13774896008 |
| 36 |  | 5 | 鲤中街道 | 和平社区 | 杨海红 | 18359856655 |
| 37 |  | 6 | 常泰街道 | 上村社区 | 陈志勇 | 13752103388 |
| 38 |  | 7 | 常泰街道 | 树兜社区 | 蒋金涌 | 13905988279 |
| 39 |  | 8 | 金龙街道 | 龙岭社区 | 陈景勇 | 13505990963 |
| 40 |  | 9 | 金龙街道 | 玉霞社区 | 蔡小荣 | 13489798888 |
| 41 |  | 10 | 金龙街道 | 古店社区 | 杨振昱 | 18960403498 |
| 42 |  | 11 | 金龙街道 | 金峰社区 | 林克新 | 13906993623 |
| 43 |  | 12 | 浮桥街道 | 东边社区 | 吴青青 | 13385959728 |
| 44 | 洛江区 | 1 | 万安街道 | 万福社区 | 周伟 | 15375865989 |
| 45 |  | 2 | 万安街道 | 院前社区 | 谢翠珍 | 13599134859 |
| 46 |  | 3 | 万安街道 | 琯头回族社区 | 庄幼聪 | 18959999931 |
| 47 |  | 4 | 双阳街道 | 前阳叶厝 | 董欣振 | 18159332555 |
| 48 |  | 5 | 双阳街道 | 前阳莲村 | 董欣振 | 18159332555 |
| 49 |  | 6 | 双阳街道 | 新岭 | 陈碧凤 | 13615916133 |
| 50 |  | 7 | 河市镇 | 河市村 | 赵思阳 | 13855921500 |
| 51 |  | 8 | 河市镇 | 下堡村 | 杨庆辉 | 13860713866 |
| 52 |  | 9 | 河市镇 | 浮桥村 | 陈灿煌 | 13960474878 |
| 53 |  | 10 | 马甲镇 | 永安村 | 杜振忠 | 13505948555 |
| 54 |  | 11 | 马甲镇 | 溪林村 | 林志君 | 13859722820 |
| 55 |  | 12 | 马甲镇 | 后坂村 | 李淑兰 | 13506928725 |
| 56 |  | 13 | 马甲镇 | 溪林村后路 | 林亚小 | 13107809111 |
| 57 |  | 14 | 马甲镇 | 永安村北行 | 杜成炎 | 13799226859 |
| 58 |  | 15 | 罗溪镇 | 东方村 | 赖伟明 | 13506929257 |
| 59 |  | 16 | 罗溪镇 | 钟山村 | 黄金星 | 13774873788 |
| 60 |  | 17 | 罗溪镇 | 永生村 | 赖志明 | 13505946628 |
|  | 合计 | 60 |  |  |  |  |

泉州市2019年完善中心市区公共体育服务工程

建设任务分配名单（多功能运动场）

| 序号 | 地区 | 序号 | 所在街道 | 城市社区 | 项目负责人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 丰泽区 | 1 | 华大街道 | 南埔社区 | 魏景红 | 13295959527 |
| 2 |  | 2 | 北峰街道 | 招丰社区 | 李银怀 录雪 | 13906098785 1588077880 |
| 3 |  | 3 | 城东街道 | 通源社区（海体） | 林声祥 | 13505971203 |
| 4 |  | 4 | 城东街道 | 埭头社区 （美仙山二期） | 吴爱萍 | 13600780020 |
| 5 |  | 5 | 城东街道 | 东星社区 | 谢加良 | 13905981862 |
| 6 |  | 6 | 东海街道 | 浔埔社区 | 庄群 | 15059539191 |
| 7 | 泉港区 | 1 | 界山镇 | 大前村 | 陈荣祖 | 13959711122 |
| 8 |  | 2 | 南埔镇 | 柳厝村 | 王国梅 | 1505953622 |
| 9 |  | 3 | 后龙镇 | 峰前村 | 林伟荣 | 13808529005 |
| 10 | 鲤城区 | 1 | 江南街道 | 锦美社区 | 陈少波 | 13799553537 |
| 11 |  | 2 | 金龙街道 | 古店社区 | 杨振昱 | 18960403498 |
| 12 |  | 3 | 金龙街道 | 玉霞社区 | 许建忠 | 18065397903 |
| 13 | 洛江区 | 1 | 河市镇 | 新告村 | 黄耀祖 | 18150603073 |
| 14 |  | 2 | 马甲镇 | 西头村 | 杜明娥 | 13599100851 |
| 15 |  | 3 | 虹山乡 | 苏山村 | 王华龙 | 13505949189 |
|  | 合计 | 15 |  |  |  |  |

附件二

多功能运动场场地基础建设要求

一、场地基础及面积

（一）混凝土硬化面积33×19米用于多功能篮球场,合计面积627平方米，其中围网占地面积32米*18米共576平方米；场地必须为标准的长方形，施工及测量方法如图一，该部分场地需做250MM厚结构层。其中，碎石稳定层100MM，水泥混凝土厚度150MM(混凝土强度等级为C25以上)。混凝土地面的厚度须达到图纸设计要求；混凝土表面应平整、无积水现象，无破损、坑洞、不均匀沉降、起沙、起壳等现象。

混凝土在推铺、拍平后，一定要用振动机振实、压平。混凝土面层施工前应洒水湿润，浇倒时，平整度用U型钢槽进行控制，分场分块施工同时需加钢筋（直径14mm螺纹钢）在施工缝衔接，避免球场热胀冷缩开裂严重，要求表面原浆收光。待收水后做整体粉光，表面要求平整，不能太光滑，不能起粉状，需要毛光面，整体平整度必须达到建筑标准（3m不超过3mm积水）。混凝土完工后开始切4500mm×3000mm×20—30mm伸缩缝，混凝土不能少于10天的水养和15天干养，确定含水率低于3％才进行球场材施工。

球场基础表面应有良好排水设施，泄水坡度为3‰左右，基础地面完工场地向内侧应有千分之三排水坡度向四周排水，雨后不可有低洼积水处。

（二）在多功能球场周边安装一套室外健身器材,合计面积约150平方米。

（三）场地基础施工时，需按如图二所示，预留出篮球架的埋地位置（800*800*1000mm），共2个，采取用定制的木框（长宽按图二尺寸所示，高度与混凝土厚度相同）在混凝土浇注时放置在图纸设计的位置。

图一  场地基础施工及测量方法

图二   篮球架埋地坑位预留示意图

二、照明系统要求

（一）为保证日后线路检修需要，电缆线管应在场边布置（离场边500mm,如图三所示），埋置深度不小于30cm；PVC管为不小于6分的管，管侧用细砂垫实，上部覆盖5cm细砂，然后再浇筑混凝土。电缆线线径为3*4平方毫米。

（二）预埋线管时，遇灯柱位置时将线管露出混凝土面层5-7cm，管口用纸或布堵住，防止异物掉入堵塞管道。（如图四所示）

（三）PVC管及电缆线需按图三及图四所示，布置到位，体育设备安装施工班组进场施工时，需提供施工所需的水电。

图三  电缆及PVC管走线图

图四 灯柱位置施工图

三、基础施工技术指导

中标公司及联系人：舒华体育股份有限公司 骆培鑫

联系电话：18160919919